# BreathCircle 开发任务拆分（Task Breakdown）V1.0

# 项目里程碑

## M1 - 基础框架

目标：

项目启动后显示一个透明圆形窗口。

预计：

0.5 天

### TASK-001

创建 WPF .NET 8 项目

输出：

BreathCircle.sln
BreathCircle.csproj

验收：

项目可正常编译运行。

### TASK-002

搭建 MVVM 基础结构

创建：

ViewModels
Models
Services
StateMachine
Helpers
Controls

验收：

目录结构完成。

### TASK-003

引入 CommunityToolkit.Mvvm

实现：

ObservableObject
RelayCommand

验收：

ViewModel正常绑定。

# M2 - 主窗口

目标：

实现呼吸圆显示。

预计：

0.5 天

### TASK-004

创建透明窗口

要求：

- 无边框

- 无标题栏

- 支持透明背景

验收：

桌面只显示圆形。

### TASK-005

支持窗口拖动

实现：

DragMove()

验收：

按住圆形可移动。

### TASK-006

实现圆形控件

创建：

Controls
└─ BreathCircleControl.xaml

功能：

显示：

- 圆形

- 光晕

- 中心文字

验收：

圆形正常显示。

# M3 - 动画系统

目标：

圆形开始呼吸。

预计：

1 天

### TASK-007

创建 AnimationService

实现：

CurrentScale
CurrentGlow

验收：

可输出动画值。

### TASK-008

实现 EaseInOutSine

方法：

EaseInOutSine()

验收：

缩放平滑。

### TASK-009

接入 CompositionTarget.Rendering

实现：

60FPS刷新

验收：

动画流畅。

### TASK-010

圆形绑定动画

绑定：

ScaleTransform

验收：

圆形可放大缩小。

# M4 - 呼吸引擎

目标：

实现呼吸模式。

预计：

1 天

### TASK-011

实现 BreathMode

创建：

enum BreathMode

验收：

5种模式可切换。

### TASK-012

实现 BreathStage

创建：

enum BreathStage

验收：

状态定义完成。

### TASK-013

创建 BreathingService

功能：

- 阶段切换

- 时长计算

验收：

能输出当前阶段。

### TASK-014

实现盒式呼吸

流程：

吸气
↓
屏息
↓
呼气
↓
屏息

验收：

循环正常。

### TASK-015

实现4-7-8呼吸

验收：

节奏正确。

### TASK-016

实现共振呼吸

验收：

5秒吸气

5秒呼气

循环正常。

### TASK-017

实现生理性叹息

验收：

双吸

长呼

循环正常。

# M5 - Wim Hof模式

目标：

完整实现核心功能。

预计：

1~1.5 天

### TASK-018

创建 WimHofState

验收：

状态可切换。

### TASK-019

实现30次深呼吸

验收：

60秒完成。

### TASK-020

实现屏息阶段

验收：

倒计时正常。

### TASK-021

实现恢复屏息

验收：

15秒结束。

### TASK-022

实现4轮循环

验收：

轮次正确。

### TASK-023

实现120秒保护

验收：

自动结束。

### TASK-024

实现首次安全提示

验收：

首次弹窗。

# M6 - 状态机

目标：

统一驱动所有流程。

预计：

0.5 天

### TASK-025

创建 IState

### TASK-026

创建 StateContext

### TASK-027

实现普通模式状态

### TASK-028

实现 Wim Hof状态

### TASK-029

替换旧流程

验收：

所有模式由状态机控制。

# M7 - 托盘与快捷键

目标：

后台运行。

预计：

1 天

### TASK-030

实现 TrayService

验收：

出现托盘图标。

### TASK-031

实现托盘菜单

验收：

菜单完整。

### TASK-032

注册全局快捷键

验收：

热键可响应。

### TASK-033

显示隐藏窗口

验收：

快捷键可控制。

### TASK-034

切换模式

验收：

快捷键生效。

# M8 - 音频系统

目标：

提示音。

预计：

0.5 天

### TASK-035

实现 AudioService

### TASK-036

阶段提示音

### TASK-037

节拍器音效

### TASK-038

音量控制

# M9 - 配置系统

目标：

保存设置。

预计：

0.5 天

### TASK-039

实现 UserSettings

### TASK-040

实现 SettingsService

### TASK-041

读取配置

### TASK-042

保存配置

# M10 - 发布

目标：

生成最终版本。

预计：

0.5 天

### TASK-043

程序图标

### TASK-044

README

### TASK-045

单文件发布

命令：

dotnet publish -c Release `
-r win-x64 `
-p:PublishSingleFile=true `
-p:SelfContained=true

### TASK-046

最终验收

验收清单：

✓ 呼吸动画

✓ 5种模式

✓ Wim Hof

✓ 托盘

✓ 快捷键

✓ 提示音

✓ 配置保存

✓ 单文件运行